|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020/3/10工作日志 | | |
| 项目名称 | 蜗牛BOSS系统2.5版功能测试 | |
| 项目进展 | 项目已完成总进度的15%，处于测试需求分析阶段，今日完成到需求列表第一次评审。 | |
| 当日已完成工作内容 | 1. 完成测试需求分析列表 2. 完成需求列表组内评审 3. 修改组内评审后的需求列表 4. 进行需求列表第一次评审（与姜俊组进行组间评审） 5. 修改第一次评审后的需求列表 6. 再次进行组件检查修改后的需求列表 | |
| 评审情况 | 提出需求列表存在的问题 | 培训资源模块19条  财务管理模块5条  学院管理模块22条 |
| 修改情况 | 都已修改 |
| 未完成工作 | 需求分析列表二次评审 | |
| 预计完成时间节点 | 2020/3/11日12点前 | |