|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020/3/11工作日志 | | |
| 项目名称 | 蜗牛BOSS系统2.5版功能测试 | |
| 项目进展 | 截止到2020年3月11日24:00，蜗牛BOSS系统2.5版本测试工作已完成总进度（100%）的35%（测试计划已编写） | |
| 当日已完成工作内容 | 1. 完成测试需求列表的二次评审 2. 完成测试需求列表二次修改及组间在检查 3. 测试需求列表定稿 4. 测试计划编写 | |
| 评审情况 | 提出需求列表存在的问题 | 学院管理模块5条 |
| 修改情况 | 都已修改 |
| 未完成工作 | 测试计划的评审、修改与定稿 | |
| 预计完成时间节点 | 2020/3/12日21:00点前 | |