|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020/3/12-14工作日志 | | |
| 项目名称 | 蜗牛BOSS系统2.5版功能测试 | |
| 项目进展 | 截止到2020年3月14日24:00，蜗牛BOSS系统2.5版本测试工作已完成总进度（100%）的40%（测试计划已通过评审，测试方案已编写） | |
| 项目任务模块 | 登录、市场营销、企业客户、就业管理、报表中心 | |
| 13~14日已完成  工作内容 | 测试方案编写 | 登录模块41条测试方案 |
| 市场营销模块46条测试方案 |
| 企业客户模块35条测试方案 |
| 就业管理模块55条测试方案 |
| 报表中心90条测试方案 |
| 未完成工作 | 测试方案评审，测试用例编写 | |
| 预计完成时间节点 | 2020/3/15日12点前 | |