|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020/3/15-16工作日志 | | |
| 项目名称 | 蜗牛BOSS系统2.5版功能测试 | |
| 项目进展 | 截止到2020年3月14日24:00，蜗牛BOSS系统2.5版本测试工作已完成总进度（100%）的60%（测试方案已通过评审，测试用例已编写） | |
| 项目任务模块 | 登录、市场营销、企业客户、就业管理、报表中心 | |
| 15~16日已完成  工作内容 | 测试用例编写 | 登录模块67条测试方案 |
| 市场营销模块50条测试方案 |
| 企业客户模块73条测试方案 |
| 就业管理模块70条测试方案 |
| 报表中心90条测试方案 |
| 测试用例组内  评审问题汇总 | 人事管理12条 |
| 财务管理8条 |
| 修改自身的测试用例问题17条 | |
| 未完成工作 | 测试用例组间评审，测试用例执行 | |
| 预计完成时间节点 | 2020/3/17日12点前 | |