|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020/3/17工作日志 | | |
| 项目名称 | 蜗牛BOSS系统2.5版功能测试 | |
| 项目进展 | 截止到2020年3月17日24:00，蜗牛BOSS系统2.5版本测试工作已完成总进度（100%）的70%（测试用例二次评审已完成并修改） | |
| 项目任务模块 | 登录、市场营销、企业客户、就业管理、报表中心 | |
| 17日已完成  工作内容 | 测试用例评审 | 登录模块55条测试方案 |
| 市场营销模块46条测试方案 |
| 企业客户模块70条测试方案 |
| 就业管理模块60条测试方案 |
| 报表中心80条测试方案 |
| 测试用例修改 | 报表中心增加20条 |
| 就业管理修改10条 |
| 市场营销修改15条 |
| 测试用例执行60% | |
| 未完成工作 | 测试用例执行完成，提缺陷。 | |
| 预计完成时间节点 | 2020/3/18日12点前 | |