|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020/3/18工作日志 | | |
| 项目名称 | 蜗牛BOSS系统2.5版功能测试 | |
| 项目进展 | 截止到2020年3月18日24:00，蜗牛BOSS系统2.5版本测试工作已完成总进度（100%）的80%（测试用例执行） | |
| 项目任务模块 | 登录、市场营销、企业客户、就业管理、报表中心 | |
| 17日已完成  工作内容 | 测试用例执行 | 执行登录模块57条 |
| 执行市场营销模块20条 |
| 发现的BUG | 登录模块15条（登录密码未安照SRS规定设计，文本框未限制长度）  市场营销模块10条（按钮无作用，输入框可以输入特殊字符） |
| 测试用例执行63% | |
| 未完成工作 | 测试用例执行完成，提缺陷。 | |
| 预计完成时间节点 | 2020/3/19日12点前 | |