|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020/3/20工作日志 | | |
| 项目名称 | 蜗牛BOSS系统2.5版功能测试 | |
| 项目进展 | 截止到2020年3月20日22:00，蜗牛BOSS系统2.5版本正在做探索性测试 | |
| 项目任务模块 | 就业管理模块 | |
| 今日已完成任务 | 测试用二次交叉执行 | 就业管理46条 |
| 提BUG（5）条  类型 | 界面不一致2条 |
| 模块功能缺陷3条 |
| 未完成工作 | 探索性测试用例搜集及总结， | |
| 预计完成时间节点 | 2020/3/21日24点前 | |