|  |  |
| --- | --- |
| 2020/3/29工作日志 | |
| 项目名称 | 蜗牛BOSS系统2.5版功能测试 |
| 项目进展 | 截止到2020年3月29日24:00，蜗牛BOSS系统2.5版本进行到接口测试自动化代码编写的步骤。 |
| 项目任务 | 接口自动化测试代码编写 |
| 任务模块 | 报表中心、企业客户、市场营销、就业管理 |
| 今日已完成任务 | WoniuBoss管理系统2.5版市场营销接口自动化脚本 |
|
|
| 未完成工作 | WoniuBoss管理系统2.5版就业管理接口自动化脚本 |
| 预计完成时间节点 | 2020/3/30日24点前 |