|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/3/9工作日志 | | | | | | |
| 目标任务模块需求分析列表 | 登录、市场营销、企业客户、就业管理、人事管理、行政管理、报表中心 | | | | | |
| 已完成任务模块 | 市场营销、企业客户、就业管理、人事管理、行政管理、报表中心 | | | | | |
| 已完成需求分析总数 | 85条 | | | | | |
| 每个模块已完成具体需求列表数量情况 | 商场营销  （22条） | 企业客户  （3条） | 就业管理  （24条） | 人事管理  （7条） | 行政管理  （8条） | 报表中心  （23条） |
| 未完成模块 | 登录，（市场营销、企业客户、就业管理、人事管理、行政管理、报表中心）待改进 | | | | | |
| 预计分析并结束需求分析时间结点 | 2020/3/10日21点前 | | | | | |