|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020/4/15工作日志 | | |
| 项目名称 | 蜗牛BOSS系统4.0版UI自动化测试 | |
| 项目进展 | 截止到2020年4月14日22:00，项目进行到蜗牛BOSS系统4.0版本功能测试 | |
| 项目任务 | 蜗牛BOSS系统4.0版本功能测试 | |
| 任务模块 | 人事模块 | |
| 今日已完成任务 | 人事模块 | 测试用例81条  失败43条  阻塞2个  新增5条用例来源于人事模块员工考勤 |
| 上传文件到github |
| 未完成工作 | WoniuBoss管理系统4.0版剩余模块功能测试及理清业务逻辑 | |
| 预计完成时间节点 | 2020/4/17日24点前 | |