|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020/4/1**7**工作日志 | | |
| 项目名称 | 蜗牛BOSS系统2.5版UI自动化测试 | |
| 项目进展 | 截止到2020年4月16日24:00，项目进行到蜗牛BOSS系统2.5版UI自动化测试代码调试 | |
| 项目任务 | 蜗牛BOSS系统2.5版UI自动化测试代码调试 | |
| 任务模块 | 登录，就业管理，报表中心，市场营销，企业客户 | |
| 今日已完成任务 | 登录，就业管理，报表中心，市场营销，企业客户 | 代码调试 |
| 上传文件到github |
| 未完成工作 | 蜗牛BOSS系统2.5版UI自动化测试代码调试 | |
| 预计完成时间节点 | 2020/4/17日24点前 | |