|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020/4/2工作日志 | | |
| 项目名称 | 蜗牛BOSS系统3.5版回归测试及新功能测试 | |
| 项目进展 | 截止到2020年4月2日24:00，项目进行到蜗牛BOSS系统3.5版本回归测试及用例修改补充。 | |
| 项目任务 | 蜗牛BOSS系统3.5版本管理系统回归测试及功能测试 | |
| 任务模块 | 行政综合 | |
| 今日已完成任务 | 行政综合模块（53条） | 阻塞25条（无资产名称输入框）  失败6条（无错误提示框） |
|
|
| 未完成工作 | WoniuBoss管理系统3.5版剩余模块模块回归测试及功能测试。 | |
| 预计完成时间节点 | 2020/4/5日24点前 | |

总结：接口自动化代码以调试完毕，总共设计4个主模块和一个子模块的接口自动化，本组的蜗牛3.5版系统功能那个测试剩余3个模块，正在进行中，保证在4月5日前完成。