|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020/4/3工作日志 | | |
| 项目名称 | 蜗牛BOSS系统3.5版回归测试及新功能测试 | |
| 项目进展 | 截止到2020年4月3日24:00，项目进行到蜗牛BOSS系统3.5版本回归测试及用例修改补充。 | |
| 项目任务 | 蜗牛BOSS系统3.5版本管理系统回归测试及功能测试 | |
| 任务模块 | 行政综合 | |
| 今日已完成任务 | 就业管理模块（33条） | 阻塞12条（缺少新增按钮）  失败4条 |
|
|
| 未完成工作 | WoniuBoss管理系统3.5版剩余模块模块回归测试及功能测试。 | |
| 预计完成时间节点 | 2020/4/5日24点前 | |