|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020/4/5-2020/4/6工作日志 | | |
| 项目名称 | 蜗牛BOSS系统3.5版功能测试结束  蜗牛BOSS系统2.5版UI自动化测试 | |
| 项目进展 | 截止到2020年4月5日24:00，项目进行到蜗牛BOSS系统2.5版本UI自动化测试 | |
| 项目任务 | 蜗牛BOSS系统2.5版本管理系统UI自动化测试 | |
| 任务模块 | 登录、市场营销、就业管理、报表中心、企业客户 | |
| 今日已完成任务 | 登录模块 | 测试用例7条  用例执行7条 |
|
|
| 未完成工作 | WoniuBoss管理系统2.5版剩余模块模块UI自动化测试 | |
| 预计完成时间节点 | 2020/4/12日24点前 | |