**WoniuBoss2.5系统测试报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件名称** | WoniuBoss | **测试版本** | V2.5 |
| **系统架构** | B/S | **服务器地址** | http://192.168.0.102:8080/WoniuBoss2.5/ |
| **BUG管理工具** | 禅道 | **禅道地址** | http://xa.woniulab.com/index.php?m=user&f=login |
| **测试开始时间** | 2020-03-09 | **测试结束时间** | 2020-03-20 |
| **测试人员** | 薛博城、杜越新、邓寓、王琪 | | |
| **开发人员** | 刘荣 | | |
| **客户端浏览器** | chrome、firefox | | |
| **客户端操作系统** | Windows 系统 | | |
| **测试范围** | 1. 登录 2. 报表中心 3. 市场营销 4. 培训资源 5. 企业客户 6. 学员管理 7. 就业管理 8. 财务管理 9. 人事管理 10. 行政综合 11. 后台管理 | | |
| **主要遗留问题** | 1. 各模块都存在未规定输入信息的约束条件，如特殊字符，大小写字符等； 2. 各模块输入框都未限制长度约束； 3. 【登录模块】存在验证码未设置超时等待的缺陷； 4. 【培训资源】模块，【分配资源】中，按比例分配，超过百分比或数值为负值时，依旧会进行分配； 5. 【就业管理】模块存在技术面试未有评价就转为就业管理状态的缺陷； 6. 【就业管理】模块由于按钮缺失，存在功能无法实现的阻塞情况； 7. 【企业管理】块由于按钮缺失，存在功能无法实现的阻塞情况； 8. 【学院管理】模块默认界面与SRS原型图不一致； 9. 【学员管理】模块大部分功能未站在用户的角度考虑，因此在操作时，依然存在功能阻塞的情况，以及部分功能未按照SRS的需求来走，如课程安排等子模块。 10. 【学员管理】模块晨考，考勤模块不能使用。 | | |
| **BUG报表统计** | **按模块统计的BUG数量：** | | |
| **人员提交BUG数量统计（重复BUG无需提交）：** | | |
| **BUG严重性统计：**  **根据上图统计结果，没有发现较为严重的一级缺陷，其中三级缺陷占比较多** | | |
| **缺陷类型统计：**  **根据上图可以看出，在整个缺陷问题中设计缺陷和代码错误的问题较多，需要进行调整和优化** | | |
| **阻塞状态：**  **当前版本中存在部分阻塞的问题，需要对下个版本进行测试时，加以关注** | | |
| **缺陷状态统计：** | | |
|  | **测试用例数量统计：**  d:\Documents\Tencent Files\2269374295\Image\Group2\D(\({\D(({SX]A88~4B0_51PCLC$P.jpg | | |
| **测试结论** | 本次在WIN7,WIN8,WIN10测试系统环境下，针对WoniuBossV2.5版本管理系统设计用例1050条，累计执行1050条用例，累计发现问题总计252条，并已全部提交到禅道上。当前版本测试不通过，请开发同事尽快修复问题并提交测试验证。 | | |